|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

En términos generales, los hitos troncales de la planificación se han cumplido dentro de los márgenes programados, logrando cerrar el diseño de la arquitectura conceptual, el modelamiento e implementación física de la base de datos relacional y la maquetación de la pantalla de cotización técnica. Entre los factores facilitadores destaca contar con requerimientos claros de la normativa DGAC (DAN 145) desde la Fase 1, lo que evitó reestructurar el modelo relacional a mitad de camino, y la estandarización de la pila XAMPP y GitHub Desktop, como dificultad principal se presentaron los feriados de fiestas patrias y compromisos personales, que limitaron las sesiones presenciales o sincrónicas de programación conjunta.

2. ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Frente a la restricción horaria sincrónica, se implementó una dinámica de trabajo asíncrono ordenado: se desacopló el desarrollo técnico, de modo que la implementación de la base de datos y la preparación de scripts SQL (schema_avionett.sql) se trabajó de manera autónoma para dejar precargados los registros de prueba (A, B y C), mientras en paralelo se avanzó en la estructura del frontend del cotizador y la organización documental en GitHub. Ante problemas técnicos de duplicidad de claves en MySQL, se parametrizaron directivas de idempotencia (IF NOT EXISTS e INSERT IGNORE) para asegurar que ambos integrantes pudieran ejecutar el entorno local sin inconsistencias.

3. Hasta el momento:

Evalúo mi desempeño positivamente; he cumplido de manera rigurosa con los compromisos asignados, logrando levantar y verificar el entorno de base de datos en MariaDB/MySQL bajo XAMPP, estructurar la documentación técnica de las fichas y guías de desarrollo, y organizar las ramas y directorios del repositorio institucional en GitHub, como aspecto a mejorar, debo profundizar en el manejo ágil de consultas dinámicas en el backend y mantener una comunicación más constante en el tablero de tareas para no concentrar la integración de componentes en las jornadas previas a las revisiones.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

La principal inquietud reside en conocer el nivel de profundidad que el docente espera respecto a los permisos y roles dentro del módulo administrativo (CMS): ¿bastará con una sesión de usuario administrador básica para consultar cotizaciones y publicar certificados DGAC, o se requerirá un sistema granular de privilegios (RBAC) para diferentes roles de taller (jefe de control de calidad vs. mecánico)?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

No consideramos necesario redistribuir radicalmente las responsabilidades, ya que la división por especialidad ha sido eficiente: desarrollo de frontend, validaciones de interfaz y control documental bajo mi responsabilidad (Cristóbal), mientras que la arquitectura de backend, controladores PHP y persistencia de base de datos permanecen con Yerai. Sin embargo, se definió una actividad conjunta adicional: la ejecución formal de una sesión de pruebas integradas de extremo a extremo previa a la exposición de Semana 10 para garantizar que el caso de uso en vivo (Registro D) opere sin latencias ni fallos de visualización.

6. APT grupal

El trabajo en equipo se evalúa de manera satisfactoria. Destaca la confianza mutua, la complementariedad técnica y el respeto por los estándares de versionamiento en Git acordados. Como aspecto por perfeccionar, debemos optimizar la calendarización de reuniones de sincronización intermedia para revisar pull requests de manera más periódica y evitar que las dudas sobre la conexión entre vistas y controladores se resuelvan con poco margen de tiempo antes de las entregas formativas.